附件1：

2023年度专项债券项目绩效自评表

| 项目编号（穿透式监测系统） |  |  | 45020017D000000053154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债券名称 |  |  | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  | 广西柳州市黄村国家粮食储备库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位主管部门 |  |  | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建项目(√) 续建项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开竣工及收益实现时间 | 开工时间 |  |  | 2021年3月 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  | 预计2024年12月 |  |  |  | 项目收益实现时间 |  |  | 2026年 |  |
| 项目实施进度安排 |  |  | 市级20万吨粮食储备库建设，进一步依托粮库完成粮食生产、加工、配送设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源 |  |  |  |  |  |  | 金额 （万元） |  | 利率 （%） |  |  | 占比 （%） |  | 其中：已到位金额 |  |  | 到位时间 |  | 存量融资抵质押状况 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 69926.03 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  | 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |  |  |  |  | 其中: 中央 |  | 7800 |  | - |  |  | 11.1 |  | 7800 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自治区 |  | 52126.03 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项债券资金 |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 2.99 |  |  | 14.3 |  | 10000 |  |  | 2023 |  |  |
|  | 自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非政府债券融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他融资资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 建设地点 | 柳州市柳北区香兰村北部 |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  | 183004.65平方米 |  |  |  |
|  | 立项依据 | 关于柳州市粮食储备库整体搬迁项目立项批复（柳发改规划〔2017〕369号）、关于同意变更柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目业主的批复（柳发改规划〔2021〕37号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目用途 | 项目建设完成后形成粮食总储量20万吨的产能规模，满足柳州地方粮食储备需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可行性和必要性 | 项目实施符合国家产业政策，符合柳州市粮食结构的发展规划，项目建设是保障粮食供应、稳定粮食市场，加强政府粮食宏观调控的需要，是满足食品质量安全，人民对优质饮食、安全饮食需求发展的需要，是企业“退城进郊”，实现柳州城市规划的需要，符合推进粮食仓储物流设施的退城进郊和集中化、集成化建设的发展趋势。 项目选址符合《柳州市香兰北片区控制性详细规划》和相关城市规划要求，选址合理，建设条件具备。项目建设规模合理，工程方案可行，产品工艺先进，具备20万吨的粮食总储量能力。项目建设资金来源渠道基本落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施（建设）内容 | 项目规划总用地面积238144.69平方米(合357.22亩)，总建筑面积183004.65平方米，其中计容总建筑面积182844.39平方米(含预留仓储设施面积15719.19平方米)，不计容面积160.26平方米。新建粮食仓库、成品库、生产车间、筒仓、油罐等生产设施157040.22平方米:新建机械棚库及其他辅助生产设施9596.14平方米;新建管理及倒班休息楼生活用房、门卫等管理及生活设施6017.40平方米;新建质检研发中心2906.12平方米;新建风雨棚7284.51平方米;消防水池等不计容面积160.26平方米;场地平整、挡土墙、配供电、停车场、室外给排水、暖通、绿化、道路及铺装、大门及围墙等配套工程;购置安装粮食接收输送工艺设备，通风、熏蒸、低温储粮系统，粮情监测系统，电信及智能监控系统等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总体绩效目标 |  | 完成柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期绩效目标（2022-2023年） |  | 完成粮食仓库主体建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） | 100 |  |  |  |  |  | 专项债券支出进度（10分） |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） | 产出数量 |  |  | 建筑面积 |  | ≥183004.65平方米 |  |  |  | 20 |  |  | 完成建设面积指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量 |  |  | 验收质量合格 |  | ≥95% |  |  |  | 10 |  |  | 工程质量合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出时效 |  |  | 2023年完成总工程量 |  | ≥80% |  |  |  | 10 |  |  | 完成工程量建设指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本 |  |  | 工程投资控制 |  | ≤69926.03万元 |  |  |  | 10 |  |  | 工程投资低于69926.03万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 效果指标（30分） | 经济效益 |  |  | 粮食流通成本 |  | 通过现代物流降低粮食物流成本 |  |  |  | 7 |  |  | 预计通过现代粮食物流提升，明显降低粮食物流、运输成本 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 粮食宏观调控能力 |  | 提高粮食市场抗风险能力，稳定宏观物价水平 |  |  |  | 5 |  |  | 预计粮食调控预空能力，提高粮食市场抗风险能力，稳定宏观物价水平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济推动 |  | 拉动建设、设备等产业发展，拉动内需，促进经济增长 |  |  |  | 5 |  |  | 项目建设以及粮食仓储设备制造带动了相关产业发展，拉动内需，促进经济增长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 粮食节约 |  | 每年粮食流通环节减少损失浪费 |  |  |  | 7 |  |  | 预计储存物流能硬件和管理的提升，每年粮食流通环节减少损失浪费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  | 管理优化推动粮食产业可持续发展 |  | 通过科学储粮和现代化的粮食产业服务体系构建粮食产业的可持续生产方式 |  |  |  | 6 |  |  | 积极通过资源节约、节能减排、生态循环的科学储粮，运用新技术、新设备、新工艺建立现代化的粮食产后服务体系，推动粮食产业的可持续生产方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  |  |  | 分值 |  |  | 完成情况简述 |  |  |  |  | 偏差原因及改进措施 |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— |  |  | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  |  |  | 10 |  |  | 无投诉事项发生 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |